- 河北省省直机关第四幼儿园改扩建项目重点绩效评价情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分 | 得分 | 指标解释 | 评分过程（填写作证依据） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 项目立项是否符合国家法律法规、战略部署，省委和省政府出台的行业发展规划和相关政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 冀发改社会【2023】1822号 可研报告 冀发改投资【2024】1354号 |
|  |  | 立项程序规范性 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 冀发改社会【2023】1822号 可研报告 冀发改投资【2024】1354号 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2024年、2025年绩效目标表 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 2024年、2025年绩效目标表 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 6 | 6 | 项目预算编制是否经过科学论证、有相应标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 2024年、2025年年度预算 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 6 | 6 | 预算执行率=实际支出金额/调整预算数*100% | 2024年、2025年项目资金支付明细账 |
|  |  | 资金使用规范性 | 6 | 6 | 资金是否符合规定；是否存在支出依据不充分、核算不规范、不符合用途等情况。 | 2024年、2025年项目资金支付明细账、资金支付会议纪要 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 6 | 6 | 单位资金和项目管理制度是否全面、完善、合理，符合法律法规。 | 资金管理办法 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 | 项目实施是否遵守法律法规和相关制度。 | 资金管理办法 |
| 产出 | 产出数量 | 改扩建面积 | 10 | 10 | 改扩建项目是否按预期数量完成。 | 工程竣工验收报告 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 12 | 12 | 改扩建项目工程是否验收合格 | 工程竣工验收报告 |
|  | 产出时效 | 项目按期完成率 | 10 | 9 | 改扩建项目是否如期完工。 | 工程竣工验收报告 |
| 效益 | 社会效益 | 受益幼儿 | 10 | 10 | 改扩建项目完成后受益幼儿数量达90人。 | 在园幼儿人数情况 |
|  | 服务对象满意度 | 幼儿园教师满意度 | 5 | 5 | 通过问卷调查，获取服务对象对改扩建项目实施带来的满意程度。 | 问卷调查 |
|  |  | 幼儿家长满意度 | 5 | 5 | 通过问卷调查，获取服务对象对改扩建项目实施带来的满意程度。 | 问卷调查 |