河北省省直机关第四幼儿园改扩建项目重点绩效评价情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	满分
	得分
	指标解释
	评分过程（填写作证依据）

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	4
	4
	项目立项是否符合国家法律法规、战略部署，省委和省政府出台的行业发展规划和相关政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
	冀发改社会【2023】1822号
可研报告
冀发改投资【2024】1354号


	
	
	立项程序规范性
	6
	6
	项目申请、设立过程是否符合相关要求。
	冀发改社会【2023】1822号
可研报告
冀发改投资【2024】1354号

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	4
	4
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。
	2024年、2025年绩效目标表

	
	
	绩效指标明确性
	4
	4
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。
	2024年、2025年绩效目标表

	
	资金投入
	预算编制科学性
	6
	6
	项目预算编制是否经过科学论证、有相应标准，资金额度与年度目标是否相适应。
	2024年、2025年年度预算

	过程
	资金管理
	预算执行率
	6
	6
	预算执行率=实际支出金额/调整预算数*100%
	2024年、2025年项目资金支付明细账

	
	
	资金使用规范性
	6
	6
	资金是否符合规定；是否存在支出依据不充分、核算不规范、不符合用途等情况。
	2024年、2025年项目资金支付明细账、资金支付会议纪要

	
	组织实施
	管理制度健全性
	6
	6
	单位资金和项目管理制度是否全面、完善、合理，符合法律法规。
	资金管理办法

	
	
	制度执行有效性
	6
	6
	项目实施是否遵守法律法规和相关制度。
	资金管理办法

	产出
	产出数量
	改扩建面积
	10
	10
	改扩建项目是否按预期数量完成。
	工程竣工验收报告

	
	产出质量
	验收合格率
	12
	12
	改扩建项目工程是否验收合格
	工程竣工验收报告

	
	产出时效
	项目按期完成率
	10
	9
	改扩建项目是否如期完工。
	工程竣工验收报告

	[bookmark: _GoBack]效益
	社会效益
	受益幼儿
	10
	10
	改扩建项目完成后受益幼儿数量达90人。
	在园幼儿人数情况

	
	服务对象满意度
	幼儿园教师满意度
	5
	5
	通过问卷调查，获取服务对象对改扩建项目实施带来的满意程度。
	问卷调查

	
	
	幼儿家长满意度
	5
	5
	通过问卷调查，获取服务对象对改扩建项目实施带来的满意程度。
	问卷调查
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